## Slide 1: SOUTENANCE Entrepôt de données
Corentin MAPELLA / Glodie TANDU
2ème Année de Master – MIAGE Apprentissage 2017-2018

## Slide 2: INTRODUCTION
OBJECTIF
Monsieur Elghoul nous propose de construire un Dataware House avec un jeu de données que nous devions trouver sur internet.
Dès lors, il fallait effectuer une simulation dans laquelle les analyses extraites du DWH servirait à une entreprise.
Proposer une simulation réaliste et complète
CONTEXTE
Dans le cadre de notre seconde année de Master MIAGE Apprentissage, nous avons eu pour objectif de réaliser un projet d’entrepôt de données.

## Slide 3: DGSI
Prévention et Analyse des Attentats

## Slide 4: SOMMAIRE
I. Présentation du Sujet
Contextualisation
Objectifs
Données utilisées
II. Spécifications
Technologies
Modélisation
Préparation (ETL)
Recettes & Déploiement

## Slide 5: Présentation du Sujet
1. Contextualisation
I.

## Slide 6: Qui sommes nous ?
Direction Générale de la Sécurité Intérieure.
Pouvoir anticiper et prévenir les actes terroristes sur le territoire français.
Données répertoriant les actes terroristes commis depuis 1970 jusqu’à 2016 à travers le monde.

## Slide 7: Présentation du Sujet
2. Objectifs
I.

## Slide 8: Dans quel but ?
Repérer les nouvelles formes d’attaques terroristes.
Pouvoir mettre en place les mesures de sécurité nécessaire pour se prémunir de ces attaques.

## Slide 9: Présentation du Sujet
3. Données utilisées
I.

## Slide 10: D’où proviennent-elles ?
Les données ont été récupéré sur Kaggle.com, un site spécialisé dans le Data Science et dans le partage de données.
https://www.kaggle.com/ananthreddy/global-terrorism-database/data

## Slide 11: En quelques chiffres…
120
Colonnes
CSV
Format
158
Mo
170 351
Lignes

## Slide 12: Spécifications
1. Technologies
II.

## Slide 13: Environnement de Développement et Serveur
Power BI
Analyse de données et partage d’informations
Talend
Préparation des données
Intégrateur (ETL)
Debian
Système d’exploitation
Distribution Linux
Maria DB
Gestion de base de données
Performance élevée en lecture

## Slide 14: Spécifications
2. Modélisation
II.

## Slide 16: Spécifications
3. Préparation
II.

## Slide 17: Power Bi
Rendre les noms de colonne compréhensible.
Supprimer les colonnes non pertinentes pour notre analyse.
Obtenir des données valides.

## Slide 18: Etat d’avancement du Projet
 |  | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |  | Deadline
Choix du Sujet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05 Dec. 2017
Expression des besoins |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 Dec. 2017
Apréhension des nouvelles technologies |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 Dec. 2017
Installation de l'environnement de travail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 09 Jan. 2018
Installation/Déploiement du serveur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 Jan. 2018
Développement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 Fev. 2018
Préparation du support |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 Fev. 2018
Harmonisation du Git |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 Fev. 2018
Soutenance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 Fev. 2018

## Slide 19: Etat d’Avancement
1. Bilan sur l’avancement
II.

## Slide 20: Répartition des tâches

## Slide 21: Etat d’avancement du Projet
 |  | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |  | Deadline
Choix du Sujet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05 Dec. 2017
Expression des besoins |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 Dec. 2017
Apréhension des nouvelles technologies |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 Dec. 2017
Installation de l'environnement de travail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 09 Jan. 2018
Installation/Déploiement du serveur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 Jan. 2018
Développement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 Fev. 2018
Préparation du support |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 Fev. 2018
Harmonisation du Git |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 Fev. 2018
Soutenance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 Fev. 2018

## Slide 22: Etat d’avancement des fonctionnalités
 |  | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |  | Deadline
S’Authentifier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 Fev. 2018
Importer un ficher XML (QCM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 Fev. 2018
Faire un QCM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 Mar. 2018
Visualiser la correction du QCM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 Mar. 2018
Ajouter un QCM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 Mar. 2018
Envoyer un mail avec le résultat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 Mar. 2018
Modifier un QCM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 Mar. 2018

## Slide 23: Etat d’Avancement
2. Maquettes
II.

## Slide 24: Maquettes

## Slide 25: Maquettes

## Slide 26: Etat d’Avancement
3. Axes d’améliorations
II.

## Slide 27: Fonctionnalités futures
Gestion des promotions
Pouvoir gérer des promotions/classes et leurs affecter un Qcm en tant qu’examen
Banque de question
Les qcm seraient générés aléatoirement en se basant sur des questions préexistante en BDD.
Ajouter un Minuteur
Lorsqu’un étudiant commence un QCM, une minuterie se déclenche jusqu’à la fin de l’épreuve.

## Slide 28: Démonstration
C’est parti !

## Slide 29: Merci pour votre écoute
Des Questions ?